Briefing  |  KfW Bankengruppe  |  Oktober 2026

KI-Piloten für Revision, Security, Compliance und IPEX

Kernaussage: Vier KI-Piloten, die auf historischen Daten testbar sind, keine laufenden Prozesse berühren und nach rund zwölf Wochen eine klare Go/No-Go-Entscheidung erlauben.

Ausgangslage

- Mehr Pflichten: DORA, neue EBA-Leitlinien zu Drittparteienrisiken, EZB-Schwerpunkt Cyber und IT-Kontrollen 2026–2028.

- Begrenzte Kapazität: Konzernrevision mit rund 100 Beschäftigten und etwa 60 Prüfungen pro Jahr.

- Kommerzieller Hebel: 24,2 Mrd. € Neuzusagen der KfW IPEX-Bank 2025.

Empfehlung: vier Piloten

| Bereich | Ansatz | Pilot | Nutzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzernrevision Revisionsberichte | KI entwirft Feststellungen und Berichte aus den Prüfungsunterlagen. Jede Aussage mit Nachweis. | 5–10 abgeschlossene Prüfungen nachbauen | ca. 1.200 Std. p. a. 60 × 20 Std., Annahme |
| CISO Security und Software-Alter | Komponenteninventar je Anwendung, Abgleich mit Schwachstellen und Supportstatus, priorisierte Tests. | 10–15 Anwendungen, Vergleich mit letzten Pentests | Laufende Sicht auf veraltete, angreifbare Software |
| Compliance Regulatorische Betroffenheit | Neue Regulierung gegen die SFO abgleichen, betroffene Passagen markieren, Änderung vorschlagen. | 20 vergangene Änderungen gegen damalige SFO | Kürzere Durchlaufzeit je Bewertung |
| KfW IPEX-Bank ECA-Strukturierung | Alternative Deckungs- und Strukturvarianten je Finanzierungsanfrage vorschlagen. | 20 historische Anfragen, auch verlorene | ca. 300.000 € je Zusatzmandat 150 Mio. € × 20 bp, Annahme |

Weitere Optionen (zweite Welle)

- Drittparteien-Abhängigkeiten: bei Dienstleisterausfall sofort sehen, welche Prozesse betroffen sind.

- Kontrollüberwachung: IKS-Abweichungen laufend statt stichprobenartig erkennen.

- Frühwarnung Projektfinanzierung: Warnsignale im IPEX-Portfolio (88,9 Mrd. €) früher bündeln.

- Syndizierung: passende Partner und Strukturen schneller finden.

Vorgehen

- Wochen 1–4: Auswahl von ein bis zwei Piloten, Datenzugang, Baseline und Go-Kriterien festlegen.

- Wochen 5–12: Pilot auf historischen Daten, Bewertung durch die Fachexperten.

- Danach: Go/No-Go auf Basis gemessener Ergebnisse. Die KI schlägt vor, der Fachbereich entscheidet.

Nächster Schritt

90-minütiger Termin mit Revision, CISO, Compliance und IPEX: Stand bei der KfW abgleichen, ein bis zwei Piloten auswählen.